贵州食品工程职业学院校史文化墙

采购项目

一、项目基本情况

项目名称：贵州食品工程职业学院校史文化墙采购项目。

项目要求：校史文化墙设计、制作、施工。

采购方式：校内评比。

预算金额：10万元（人民币）

采购需求：学院图书馆大厅左侧墙壁（约120平方）校史文化墙设计制作及施工，主要建设内容包括墙壁底层造型基础、面层装饰、造型设计、文化内容等。详见工程量清单。

二、申请人资格要求

1.一般资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

- 2.特殊资格要求：无。

三、校史文化墙工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底层基础 | 轻钢龙骨/木龙骨，多层木工板做造型基础 | 120 | 平方 |  |
| 2 | 面层装饰 | 木龙骨，多层木工板做造型基础；石膏板封面；瓷粉乳胶漆饰面 | 120 | 平方 |  |
| 3 | 3D造型 | 多层木工板做造型基础；石膏板封面；瓷粉乳胶漆饰面；上下LED灯带发光面，底面真石漆做效果 | 24 | 米 |  |
| 4 | 文化内容 | 宣绒布UV喷印；精工不锈钢烤漆字/PVC板UV画面雕刻/水晶字/PVC字等 | 120 | 平方 |  |

## 四、制作及设计要求

1.校史墙设计要充分突出学院的特色和文化，将学院的文化内涵融入设计理念。

2.设计要直观、美观，校史展现脉络清晰，设计要层次分明、井井有条，色调与学院的整体建筑风格和主题相互统一协调。

3.需有创新元素，如3D造型等，让文化墙更加生动形象，更鲜明的传递校园的理念和文化。

五、项目商务条款

1.合同履行期限：合同签订后20日内完工（包括深化设计时间）。

2.施工要求：供应商必须承诺施工过程中对原有设施保护，如发生损坏，由供应商按规范自费恢复达到采购方要求；所有成品保护都由施工方负责，直至验收合格。

3.验收标准及付款方式：验收时交付与校方确认的效果图、施工图完全一致，提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。验收合格后按照学院财务要求提供资料，手续办理齐全后一次性支付100%款项。

4.质保期：1年，质保期在完成所有采购内容验收合格后起计。质保期间，如项目有质量问题，供货商需提供免费上门服务，30分钟内予以响应，2小时现场解决问题。

六、评审标准和方法

本项目满分分值100分，价格分30分，技术分60分，商务分10分，总分合计100分。本次评比采用综合评分法，具体评分细项及评分标准见评分表。

评分表

| 供应商名称 评分项及评分标准 |  |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 投标报价得分＝（评标基准价／有效投标报价）×价格权值(30%)×100 注：投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关材料（例如：发票及成本文件等），投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30分 |  |  |  |
| 技术分（60分） | 技术响应： 对采购文件中采购清单内容，按响应文件格式“技术偏离表”进行响应。 依据各供应商响应技术指标、参数、性能情况，全部满足参数要求得45分，每负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 45分 |  |  |  |
|  | 设计方案： 根据设计方案进行评价。 - 设计理念、方案齐全、能全面体现学校校史理念、设计合理，具有很强的可实施性的得15-10分； - 设计理念、方案齐全、与学校校史吻合，设计一般，具有可实施性的得9-5分； - 设计方案不齐全、不能体现学校校史理念、设计合理实施性一般得5-0分； - 不提供0分。 | 15分 |  |  |  |
| 商务分 (10分） | 类似业绩案例： 供应商提供2020年至今关于职业院校校园文化建设的相关业绩证明，每提供1份得2分，最高得6分。 注：提供中标通知书、合同复印件加盖供应商公章。 | 6分 |  |  |  |
|  | 完成时限： 在采购人要求的完成时间基础上每提前3天完成的得1分，最多得1分。 注：提供书面承诺函加盖供应商公章，若供应商不能按承诺按期完成的，由此产生的一切后果由供应商自行承担。 | 1分 |  |  |  |
|  | 售后服务时间： 1.响应时间：供应商承诺在采购人故障报修通知后30分钟内及时响应及2小时内到达故障现场维修的得1分。 2.提供相应的证明其响应及实际到场处理问题时间合理性的证明材料的得2分。 | 2分 |  |  |  |
|  | 售后服务方案： 提供针对本项目详细的售后服务质量保障方案，方案应包含售后联系人及方式、联系地址、服务流程、应急预案等得1分。 | 1分 |  |  |  |